АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 марта  2017 года                                                  № 17

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области к отопительному периоду 2017-2018 г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Барсуковского сельского поселения  Монастырщинского района Смоленской области к работе  в осенне-зимний период  2017-2018 года:

1. Создать постоянно действующий штаб по подготовке надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и при подготовке к нему по Барсуковскому сельскому поселению Монастырщинского района Смоленской области в составе согласно приложения №1

2.  Разработать план мероприятий по подготовке жилищного фонда,   объектов жилищно-коммунального хозяйства Барсуковского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.

3.   Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства Барсуковского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.

4. Обеспечить выделение денежных средств из местного бюджета на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, на приобретение

необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельной.

5. Завершить в срок до 01.09.2017 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 15.10.2017 паспорт готовности котельной к работе в осенне-зимний период 2017/18 года в соответствии с федеральным законодательством.

6. Назначить ответственного за составление формы федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная с предоставлением её в отдел экономического развития, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования

«Монастырщинский район» Смоленской области менеджера Администрации Барсуковского сельского поселения Морозову А.И.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области                                                                              Т.В. Попкова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Барсуковского  сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области

от 21 марта 2017 г.  № 17

СОСТАВ

постоянно действующего штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в осеннее - зимний период 2017- 2018 гг. и при      подготовке к нему.

Фамилия, имя, отчество

Попкова Т.В.        –                   начальник штаба, Глава муниципального

образования  Барсуковского сельского поселения

Морозова А.И.      –                  зам. начальника штаба, менеджер

Администрации  Барсуковского сельского

поселения

Члены штаба:

Миренков А.Н.   –                    директор МОУ Сычевская основная школа

Кузьменков П.В.-                     ИП Гл(Ф)Х «Кузьменков П.В.»

Андреенкова Т.Н. –                 директор МУП «Источник»

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Барсуковского  сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области

от 21 марта 2017 г.  № 17

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БАРСУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА ОСЕННЕ – ЗИМНИЙ ПЕРИОД     2017 – 2018 гг.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Создать постоянно действующий штаб по обеспечению надежной работы жилищно- коммунального комплекса на территории Барсуковского сельского поселения в осеннее- зимний период и утвердить его состав. | 20.06.2017 | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения |
| 2. | Обеспечить в срок до 01.10.2017 года создание запасов топлива, в том числе для котельных установок | 01.10.2017 | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения Начальник МУП «Источник» |
| 3. | Обеспечить в 2017 году в п.Турковского торфопредприятия замену аварийных участков водопровода- 200 метров, реконструкция теплотрассы- 100 метров Замена 1котла, демонтаж 2 котла | 01.10.2017 | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения Директор МУП «Источник» |
| 4. | Заключить с потребителями договора на поставку электрической энергии | 01.10.2017 | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения |
| 5. | Обеспечить утепление водонапорных башен и водопроводных колонок | 01.11.2017 | Директор МУП «Источник» |
| 7. | Обеспечить ремонт водопроводов в д. Сычевка, д. Барсуки, д.Колосовка. д. Родьковка | 01.10.2017 | Директор МУП «Источник» |
| 8. | Обеспечить контроль за проведением текущего ремонта зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства | Весь период | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения ИП Гл(Ф)Х «Кузьменков П.В.» |
| 9. | Завершить в срок до 15.09.2017 года подготовку к зиме систем отопления, энергоснабжения, водоснабжения, ремонт зданий, утепление жилых домов, производственных и административных зданий. | Весь период | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения ИП Гл(Ф)Х «Кузьменков П.В.» директор МОУ Сычевская основная школа |